## Slide 1
🛵
PICK PICK
픽픽 배달앱 프로젝트 현황 보고서
2026년 7월 3일 | 서류 인증 · 3상태 심사 · 거리별 배달비 · 관리자 UX 강화
🎯 한국형 배달 앱 (Web/PWA)
👥 3역할: 사용자 · 사장님 · 라이더
💜 자체 PICK 토큰 지갑 시스템

## Slide 2
📊 PICK PICK 진행 현황 (7/6 최신)
인증 / 이메일 로그인 + 지갑 자동생성
100%
카카오 소셜 로그인 + OAuth 콜백
100%
홈 탭 + 검색(전문검색 GIN) + 가맹점
100%
지갑 탭 (충전·보내기·거래내역)
100%
PICK주문 탭 + 취소 + 재주문 + 리뷰(이미지)
100%
장바구니 + 메뉴 옵션 + 쿠폰 + PICK 할인
100%
사장님 대시보드 / 주문 / 메뉴 / 정산
100%
라이더 대시보드 / 배달 / 수익 / 위치 공유
100%
관리자 대시보드 + PICK 지급 + 가게 승인
100%
미들웨어 RBAC + 비밀번호 찾기/재설정
100%
DB 인덱스 30개+ + 운영 RLS 정책 전환
100%
PWA + 다크모드 + 에러/404/로딩 페이지
100%
토스페이먼츠 카드·간편결제 연동
100%
가맹점 광고 시스템 + Sentry 모니터링
100%
주간 영업시간 표시 + 실사 이미지 연동
100%
FCM 푸시 알림 + 관리자 일괄 발송
100%
지갑 탭 재디자인 + Pi UI + 출석 Tap-to-Earn
100%
사장님 사진리뷰보상 + 쿠폰 KRW 입력 설정
100%
친구 초대 리워드 역할별 배치 (사용자·사장님·라이더)
100%
레퍼럴 재설계: 초대자 5K 고정 · 역할별 웰컴 보너스
100%
라이더 5km 반경 필터링 + 10분 자동오프라인 Cron
100%
주문 취소 즉시 반영 · calling_rider 상태 흐름 재설계
100%
주문 pending 흐름 · 라이더 heartbeat · Pi Network 플랜
100%
다중 가게 통합 조회 · 안드로이드 알람 Web Audio 선예약
100%
Pi SDK 통합 · 개발자 체크리스트 10/10 · Ecosystem Listing 신청
100%
초대 코드 레퍼럴 플로우 재설계 + 카카오 레퍼럴 버그 수정
100%
DB 관리형 프로모션 배너 시스템
100%
Pi 로그인 UX 개선 + 환경 감지 + FCM 알림 팝업 개선
100%
레퍼럴 역할별 보상 + 5명 한도 + 조건부 지급 시스템
100%
서류 인증 시스템 (가게·라이더) + 3상태 승인 (null/true/false)
100%
거리별 배달비 구역 (delivery_zones) + Haversine 거리 계산
100%
관리자 서류 이미지 뷰어 (dialog top-layer) + 라이더 배달 차단
100%
✅
90개+
완료 기능
🚧
0개
진행 중
⏳
0개
미착수

## Slide 3
📅 2026. 04. 08 (Day 1)
🔐 로그인 · 회원가입 · 홈 UI 구현
🔑
Supabase Auth 연동
이메일 로그인 / 회원가입
역할 선택 UI (user / owner / rider)
Zod 유효성 검사
🏪
Zustand authStore
AuthProvider (세션 자동 복원)
로그인 상태 전역 관리
역할별 분기 처리
🏠
홈 탭 카테고리 UI
16개 카테고리 그리드
귀여운 이모지 + rounded-3xl
브랜드 디자인 전면 적용
🧭
공통 레이아웃
BottomNav rounded-t-3xl
활성 탭 pill 스타일
Header PICK 잔액 위젯
👤
MyPICK 탭
프로필 카드
PICK 등급 배너
사장님 / 라이더 역할별 배너
🗄️
Supabase DB 스키마
전체 테이블 SQL 작성
Auth cascade 트리거
Jua 폰트 PICK PICK 로고

## Slide 4
📅 2026. 04. 09 (Day 2)
🛒 가맹점·장바구니·주문·사장님·라이더 실DB 연동
🏪
가맹점 목록 / 상세
카테고리별 필터링
Supabase stores 실데이터 연동
메뉴 목록 + 이모지 매핑
🛒
장바구니 시스템
Zustand cartStore 구현
CartBottomSheet 컴포넌트
수량 조절 / 총액 계산
📋
주문 생성 + 결제
POST /api/orders 서버 API
PICK 토큰 차감 (deduct_pick RPC)
주문 완료 페이지
👨‍🍳
사장님 전체 실DB
대시보드 + 주문관리 + 메뉴관리
정산/매출 통계
Supabase Realtime 신규주문 알림
🛵
라이더 전체 실DB
대시보드 + 배달하기 + 수익내역
배달 수락 → PICK 지급 연동
rider_earnings 정산 처리
⚡
Realtime + Zustand
useOrderRealtime 훅
useStoreOrderRealtime 훅
orderStore / walletStore

## Slide 5
📅 2026. 04. 10 (Day 3)
🎯 즐겨찾기·리뷰·검색·관리자·프로필 수정 완성
❤️
즐겨찾기 토글
가게 상세 배너 ♥ 버튼
POST /api/favorites/[storeId]
서버사이드 초기값 주입
🛡️
관리자 대시보드
/admin/dashboard
전체 유저 목록 + PICK 지급 모달
/admin 역할 기반 보호 추가
💳
회원가입 서버화
POST /api/auth/register
Admin 클라이언트로 지갑 자동생성
SQL 트리거 스크립트 작성
⭐
리뷰 작성 + PICK 보상
배달완료 후 리뷰 버튼
별점 1~5 + 텍스트 후기
+10 PICK 자동 지급
🔄
주문 취소 / 재주문
pending 상태 취소 버튼
이전 주문 장바구니 재담기
재주문 → 가게 페이지 이동
🔍
검색 + 프로필 수정
홈 검색바 실제 동작 (ilike)
가게 상세 리뷰 목록 섹션
MyPICK 이름/전화/주소 수정

## Slide 6
📅 2026. 04. 11 (Day 4)
🚀 전체 주문 플로우 완성 + 메뉴 옵션 + 실동작 연결
💸
PICK 보내기 + 알림
POST /api/wallet/transfer (송금)
알림 드로어 컴포넌트
주문 상태 변경 시 자동 알림 트리거
🛵
라이더 실동작 완성
라이더 실시간 위치 공유
수익 내역 실DB + 주간/월간 차트
수락 버튼 → PICK 적립 자동화
👨‍🍳
사장님 기능 강화
가게 등록 배너 + 모달 + API
매출 통계 대시보드 강화
관리자 가게 승인 탭 + 건수 배지
📍
다중 배달 주소 + 주문
user_addresses 테이블 + CRUD API
CartBottomSheet 실주소 연동
배달 메모 입력 + SelectedOption 타입
🍽️
메뉴 옵션 시스템
사장님: 옵션 그룹/옵션 CRUD UI
고객: OptionSelectModal 바텀시트
필수/선택·추가금액 실시간 합산
✅
주문 관리 실동작 완성
사장님 수락 시 ETA 선택 (10~60분)
setup-functions.sql (RPC 3개)
useStoreOrderStatusRealtime 추가

## Slide 7
📅 2026. 04. 11~12 (Day 5)
🎁 쿠폰·PWA·주문상세·에러/로딩 페이지 완성
🎟️
쿠폰 시스템 전체
관리자·사장님·사용자 쿠폰 API
고정할인·비율할인·무료배달 3종
CartBottomSheet 할인 적용 연동
📱
PWA 앱 설치
manifest.json + 앱 아이콘 SVG
Android beforeinstallprompt 배너
iOS Safari '홈 화면 추가' 안내
📋
주문 상세 페이지
/orders/[orderId] 신규 구현
실시간 5단계 진행 스테퍼
리뷰 모달 + 재주문 + 취소 버튼
⚠️
에러·로딩·404 페이지
app/not-found.tsx (404 브랜드)
app/error.tsx (에러 바운더리)
app/loading.tsx (스플래시 화면)
🏠
홈 화면 업그레이드
프로모션 배너 (가로 스크롤 3종)
인기 가게 섹션 fetchTopStores
pick-bounce-dot CSS 애니메이션
🔊
사장님 소리 알림
Web Audio API 신규주문 알림음
Volume 토글 버튼 (헤더 우측)
파일 없이 브라우저 네이티브 생성

## Slide 8
📅 2026. 04. 12~13 (Day 6)
🔐 보안 강화 · DB 최적화 · 소셜 로그인 · 전문검색 완성
🛡️
운영 RLS 전환
14개 테이블 dev_allow_all → 운영 정책
auth_user_id / auth_user_role 헬퍼 함수
역할별 SELECT·INSERT·UPDATE 세밀 제어
⚡
DB 인덱스 30개+ 추가
orders / notifications / stores / menus
GIN 전문검색 인덱스 (menus.name)
복합 인덱스로 쿼리 성능 대폭 개선
🔍
전문검색 업그레이드
search_stores RPC 함수 신규 생성
websearch_to_tsquery 'simple' 딕셔너리
ts_rank 매칭 점수 기반 결과 정렬
🟡
카카오 소셜 로그인
/api/auth/callback OAuth 콜백 라우트
신규 가입 시 users + wallets 자동 생성
로그인·회원가입 페이지 버튼 추가
📅
주간 영업시간 표시
store_hours 7일 전체 조회·표시
오늘 요일 퍼플 강조 + '오늘' 뱃지
아코디언 UI (접기/펼치기)
🔒
미들웨어 + 비밀번호
Next.js Edge middleware RBAC
비밀번호 찾기·재설정 페이지 신규
검색 히스토리 + 리뷰 이미지 업로드

## Slide 9
📅 2026. 04. 14 (Day 8)
🔐 카카오 로그인 설정 · KOE205 원인 분석 · 이메일 로그인 단독 운영 확정
🔐
카카오 소셜 로그인 설정 시도
Supabase Kakao Provider 설정
REST API 키 + Client Secret 입력
Redirect URI 등록 (플랫폼 키 페이지)
❌
KOE205 에러 원인 분석
account_email 스코프 요청 거부
Supabase가 내부적으로 이메일 요청
비즈니스 인증 없이 이메일 스코프 불가
🔍
해결책 탐색
scopes 옵션 수정 시도 (효과 없음)
Allow users without email 토글 ON
Supabase 하드코딩 scope 문제 확인
✅
카카오 로그인 제거 결정
비즈니스 인증 후 재추가 예정
로그인 페이지 카카오 버튼 제거
이메일/비밀번호 로그인만 운영
🗺️
카카오맵은 정상 유지
지도 SDK (JS Key) 정상 작동
주소 검색 Daum Postcode 정상
소셜 로그인만 제거, 지도 무관
🚀
다음 단계: Vercel 배포
이메일 로그인 단독 운영 확정
샘플 데이터 추가 후 배포 예정
카카오 비즈니스 인증 별도 진행

## Slide 10
📅 2026. 04. 14 (Day 9)
🔔 알림음 TTS 완성 · 라이더 실시간 알림 · 주문 플로우 개선
🔔
사장님 알림음 완성
HTMLAudioElement 사전 렌더링 방식
TTS '픽픽 주문이 들어왔습니다'
3초 반복 · 수락 시 자동 중단
🛵
라이더 알림음 + Realtime
TTS '픽픽 라이더 요청이 왔습니다'
Supabase Realtime orders.status=ready
수락 시 알림 자동 중단
👨‍🍳
조리 중 라이더 호출 분리
조리 중 '라이더 호출' 버튼 독립
조리 전 미리 라이더 출발 가능
'조리 완료' 버튼 병행 유지
✅
PICK 주문 즉시 confirmed
PICK 결제 시 pending 대신 confirmed
confirmed_at 자동 기록
'결제 확인 중' 대기 없이 즉시 수락
🔧
FK 모호성 버그 수정
PGRST201 오류 (orders→users FK 2개)
users!orders_user_id_fkey 힌트 적용
통계·주문·라이더 API 4곳 수정
🏷️
메뉴 카테고리 정리
업종 중복 항목 제거 (치킨·피자 등)
메뉴 섹션 전용 7개로 정리
메인·사이드·음료·세트·디저트·스낵·기타

## Slide 11
📅 2026. 04. 16 (Day 10)
💜 지갑 재디자인 · Tap-to-Earn · 사장님 자체 리워드 설정
💜
지갑 탭 전면 재디자인
퍼플 브랜드 테마 통일
Pi 잔액 UI (디자인 선설계)
PICK↔Pi 교환 카드 (1π=300P)
100억 PICK 발행 · 1PICK=₩1 정보
📅
출석 Tap-to-Earn
매일 출석 → 50 PICK 자동 지급
daily_checkins 테이블 + API
연속 streak 카운터 + 진행 바
중복 체크인 방지 (DB UNIQUE)
🎁
친구 초대 리워드 재배치
사용자 MyPick: 5,000 PICK 지급
사장님 대시보드: 20,000 PICK
라이더 내정보: 10,000 PICK
지갑탭에서 제거 → 역할별 분산
📸
사진 리뷰 보상 설정
원화 입력 → PICK 자동환산
₩300 / ₩500 / ₩1,000 단계 버튼
PICK 시세 변동 시 원화가치 유지
stores.photo_review_reward_krw DB
🎟️
쿠폰 KRW 입력 방식
fixed_pick 쿠폰: 원화 → PICK 환산
₩500 입력 → 500P 자동 표시
시세 변동 안내 문구 포함
가맹점 PICK 잔액 차감 구조
🗑️
가게설정 UI 정리
PICK 적립률 설정 섹션 제거
사장님 직접 조율 불필요 항목
픽업대기 라이더 배정 상태 표시
주문 상태 메시지 조건부 분기

## Slide 12
📅 2026. 04. 16 (Day 11)
🔗 레퍼럴 재설계 · 리뷰보상 연동 · 라이더 위치 필터 · 자동오프라인
🔗
레퍼럴 시스템 재설계
초대자: 역할 무관 5,000 PICK 고정
신규 가입자: 역할별 웰컴 보너스
사용자 5K · 사장님 20K · 라이더 10K
회원가입 시 자동 지급 (서버사이드)
👥
MyPICK 초대 3버튼
일반 초대 / 사장님 초대 / 라이더 초대
역할별 링크 (?ref=CODE&role=XXX)
'상대방 +X,000 P' 라벨 + 복사 피드백
사장님·라이더 대시보드도 자체 버튼
📸
리뷰 보상 가게설정 연동
하드코딩 10 PICK → 가게 설정값 연동
photo_review_reward_krw 필드 활용
사진 첨부 시에만 보상 지급
보상 0인 가게는 알림 미표시
📍
라이더 5km 반경 필터
Haversine 공식으로 거리 계산
가게 기준 5km 이내 주문만 노출
거리순 정렬 (가까운 주문 상단)
조리완료 알림도 5km 라이더만 수신
⏰
라이더 자동오프라인 Cron
10분간 위치 미업데이트 → 자동 오프라인
Vercel Cron 매 5분 실행
rider_locations.updated_at 기준 판별
오프라인 전환 시 라이더에게 알림 발송
✅
사장님/라이더 타 가게 주문
사장님·라이더도 타 가게 주문 가능
역할 제한 없음 (user/owner/rider 모두)
API 주문 생성에 역할 제약 없음
실제 사용 시나리오 검증 완료

## Slide 13
📅 2026. 04. 17 (Day 12)
🔧 주문 취소 즉시 반영 · calling_rider 상태 흐름 재설계 · RLS 정책 추가
🚫
주문현황보기 홈이동 버그 수정
clearLastOrder() onClick 제거
취소 클릭 시 useEffect(!lastOrder)
→ /home 강제 이동 원인 차단
주문 현황 페이지 정상 이동
🔔
취소 감지 즉시 반영
사장님·라이더 대시보드
Polling 10s → 5s 단축
취소 주문 감지 즉시 알림 중단
useStoreOrderStatusRealtime 연동
🔄
calling_rider 상태 흐름 재설계
수락 API: 상태별 분기 처리
ready → picked_up 즉시 전환
calling_rider → 상태 유지
rider_id만 배정, 조리완료 대기
🛵
라이더 배달 페이지 개선
calling_rider: '조리 대기' 레이블
ready: '픽업 대기' + 픽업완료 버튼
activeStatuses에 calling_rider·ready 추가
조리완료 후 주문 사라짐 버그 수정
🛡️
Supabase RLS 정책 추가
라이더 미배정 주문 조회 권한
riders_can_read_available_orders
status IN (ready, calling_rider)
AND rider_id IS NULL 조건 추가
⚙️
activeStatuses 전반 수정
owner API: calling_rider 누락 추가
rider deliveries: ready 누락 추가
rider dashboard: 취소 감지 폴링 개선
prevOrderCountRef 초기화 버그 수정

## Slide 14
📅 2026. 04. 20 (Day 13)
🔧 주문 흐름 재설계 · 라이더 안정성 · Pi Network 연동 플랜 수립
⏳
주문 pending 흐름 재설계
PICK 결제도 pending으로 시작
사장님 수락 후 confirmed 전환
유저 화면: '사장님 수락 대기' 표시
사장님 stats API pending 감지
🔔
사장님 대시보드 알람 개선
신규주문 카운트 pending 기준 수정
유저 취소 시 알람 즉시 중단
취소 감지 3중 보호 구조
(Realtime + 폴링 + pendingCount)
🛵
라이더 자동오프라인 방지
온라인 상태 시 8분마다 heartbeat
GPS 좌표 자동 갱신
Cron 10분 기준 절대 미도달
앱 닫으면 자동오프라인 유지
📦
조리완료 → 라이더 즉시 반영
active 탭 5초 폴링 추가
사장님 조리완료 → 최대 5초 내
라이더 화면 픽업 완료 버튼 출현
배달 출발 버튼 라벨 수정
🔄
버튼 라벨 정확화
픽업 완료(파랑) ready→picked_up
배달 출발(주황) picked_up→delivering
배달 완료(초록) delivering→delivered
직관적 흐름으로 개선
🌐
Pi Network 연동 마스터 플랜
Open Network 현황 조사 완료
Vercel 유지 + Pi SDK 추가 구조 확정
5단계 로드맵 수립
feature/pi-integration 브랜치 전략

## Slide 15
📅 2026. 04. 20 (Day 14)
🔧 다중 가게 주문 통합 · 안드로이드 알람 안정화 · Vercel 정리
🏪
사장님 다중 가게 버그 수정
limit(1) → 전체 가게 IN 쿼리
모든 소유 가게 주문 통합 조회
Realtime도 storeIds 배열 지원
핸드폰 주문 사장님 화면 미표시 해결
🔔
안드로이드 알람 Web Audio 전환
HTMLAudioElement → AudioContext
Web Audio 선예약 방식 도입
30초 분량 비프 미리 스케줄링
JS 타이머 throttle 완전 우회
🎵
AudioContext 안정성 강화
suspended → resume() 자동 처리
visibilitychange로 포그라운드 복구
OfflineAudioContext 미리 렌더링
user gesture 컨텍스트 유지
🗂️
Vercel 중복 프로젝트 정리
3개 중복 배포 → 1개로 통합
pickpick-delivery 삭제
pickpick-business 삭제
pick-pick-delivery 단일 운영
💡
Pi Network PICK 토큰 전략
현재: DB 포인트로 카운팅
파이 메인넷 오픈 후 실 토큰 전환
TGE 에어드랍 방식 확정
기존 사용자 소급 적용 가능
🔄
Realtime 훅 배열 지원
useStoreOrderRealtime 개선
string | string[] 타입 지원
storeIds 배열로 멀티 가게 감지
INSERT/UPDATE 이벤트 모두 적용

## Slide 16
📅 2026. 04. 22 (Day 15)
π Pi Network SDK 연동 · 개발자 체크리스트 10/10 완료
π
Pi SDK 앱 통합
pi-sdk.js layout에 Script 로드
types/pi.d.ts 타입 선언 추가
Pi.init() + Pi.authenticate() 구현
usePiPayment 커스텀 훅 작성
✅
개발자 체크리스트 10/10
앱 등록 ~ Domain Validation 완료
PiNet 서브도메인 (plckplck1042)
테스트 결제 트랜잭션 완료
Completed Steps: 10 of 10 달성
🔌
Pi 결제 서버 API
POST /api/pi/approve 구현
POST /api/pi/complete 구현
PI_API_KEY 환경변수 설정
Vercel Production 환경 적용
🧪
Pi 결제 테스트 페이지
/pi-test 전용 페이지 생성
로그인 없이 결제 테스트 가능
실시간 로그 화면 출력
0.001π Testnet 결제 성공
🎨
Pi Ecosystem Listing 준비
/brand/intro (400×400 OG 이미지)
/brand/preview (750×1500 프리뷰)
/privacy 개인정보처리방침 페이지
/terms 이용약관 페이지 생성
📋
Ecosystem Listing 신청
Privacy Policy URL 등록
Terms of Service URL 등록
App Name · Subtitle · Category 입력
Apply for Unverified Listing 진행 중

## Slide 17
📅 2026. 04. 22 (Day 16)
💱 Pi ↔ 달러 ↔ 원화 계산기 완성 · 실시간 환율 연동
🔧
Pi 로그인 버그 수정
createSession → generateLink 교체
GoTrueAdminApi TS 빌드 오류 해결
verifyOtp(hashed_token) 세션 수립
Vercel 배포 차단 문제 해소
🚫
Pi 로그인 버튼 제거
Pi Browser UA 감지 불일치 문제
Pi Network 생태계 차단으로 동작 불가
테스트넷 승인 후 재추가 예정
로그인 페이지 이메일 전용으로 원복
💱
Pi ↔ 달러 ↔ 원화 계산기
달러 입력 → 원화 자동계산 (환율×)
원화 입력 → 달러 자동계산 (환율÷)
시세 변경 시 수량 섹션 즉시 재계산
localStorage에 설정값 자동 저장
📡
실시간 환율 자동 조회
open.er-api.com (시간당 갱신)
달러 환율 자동 적용 · 수동 수정 가능
기준일 + 출처(실시간/CDN) 표시
Fallback: fawazahmed0 CDN
🏦
한국수출입은행 API 시도
공식 매매기준율 API 연동 시도
해외(Vercel US) IP 차단으로 미작동
KOREAEXIM_API_KEY 발급·설정 완료
향후 국내 서버 이전 시 재적용 가능
🎯
계산기 UI 개선
1 π = $X = ₩Y 요약 뱃지 표시
환율 설정 박스 자동완성 UI
[실시간] 초록 / [CDN] 주황 구분
Pi 수량↔원화 양방향 변환 유지

## Slide 18
📅 2026. 06. 29 (Day 17)
🎨 Pi 로그인 UX · FCM 알림 개선 · 출석 UI · Pi 환경 감지
🚪
로그아웃 버튼 복원
MyPICK 페이지 로그아웃 버튼 재추가
공지사항·FAQ 아래 배치
handleSignOut 기존 함수 활용
빨간 LogOut 아이콘 적용
🔔
FCM 알림 팝업 개선
Chrome: user gesture 없이 팝업 불가
자동 requestPermission() 제거
사장님(amber)·라이더(sky) 배너 추가
'허용하기' 버튼 클릭 시 팝업 표시
π
Pi 환경 감지 개선
UA 'PiBrowser' 감지 → 자동 전환
도메인 .pinet.com/.minepi.com 감지
기본: 이메일 표시 (Pi 환경만 자동 전환)
Pi Desktop 지원 (도메인 기반)
🛡️
PiSdkLoader 개선
/login·/register 페이지 SDK 로드 건너뜀
일반 Chrome window.Pi mock 오염 방지
PiLogin이 직접 loadPiSdk() 호출
로그인 후 정상 페이지에서만 SDK 로드
📅
출석 주차 표시 제거
'N번째 주 출석 현황' → '연속 출석 현황'
'N번째 주·X일 연속' → 'X일 연속 🔥'
매일 50 PICK · 7연속 달성 +100 PICK
하루 미체크 시 다음날 1일차로 리셋
🎨
Pi 로그인 버튼 디자인 개선
카카오 버튼 위로 이동 (최상단)
보라 그라데이션 풀버튼 (#4C1D95→#A855F7)
이메일 로그인 버튼 파랑 (#1d4ed8→#38bdf8)
세 버튼 색상 명확히 구분

## Slide 19
📅 2026. 06. 29 (Day 18)
🔐 레퍼럴 보안 강화 · 역할별 보상 · 조건부 지급 시스템
💰
역할별 레퍼럴 보상
user: 5,000 PICK (즉시 지급)
owner: 20,000 PICK (조건부 대기)
rider: 10,000 PICK (조건부 대기)
초대자: 5,000 PICK 고정
🔒
초대자 5명 제한
완료된 보상 + pending 합산 카운트
5명 초과 시 초대자 보상 없음
피초대자는 여전히 보상 수령
한도 초과 시 알림만 발송
🔍
부정 사용 시나리오 분석
단일계정 역할 사이클링 → 차단됨
다계정 반복 (이메일 환경 위험)
가짜 사장님 이탈 (PICK만 취득)
Pi 전용 전환 시 다계정 자연 차단
💾
pending_referral_rewards 테이블
조건 타입: owner_first_order / rider_first_delivery
invitee_amount + referrer_amount 저장
fulfilled 플래그로 상태 관리
unique index (미완료 1건 제한)
⏳
조건부 보상 지급 로직
owner: 가게 등록 + 첫 주문 delivered 시
rider: 첫 배달 delivered 시
alreadyUsed: wallet_txn + pending 모두 체크
환경변수로 보상액 설정 가능
⚡
자동 지급 처리
orders status='delivered' 시 자동 체크
사장님·라이더 pending 각각 조회
첫 주문/배달 count=1 확인 후 지급
피초대자 + 초대자 모두 알림 발송

## Slide 20
📅 2026. 07. 03 (Day 19)
📋 서류 인증 · 차량 유형 확장 · 거리별 배달비 구역 시스템
📱
주문 시 전화번호 필수 검증
주문 생성 전 phone 필드 필수 체크
없으면 입력 유도 팝업 표시
역할 전환 시 phone null 사이드이펙트 방지
my-pick 프로필 편집 연동
🏪
사업자등록증 업로드 필수화
가게 등록 폼 businessRegImageUrl 추가
Zod Required 유효성 강제
Supabase pick-pick-image 버킷 업로드
미제출 시 등록 API 차단
🚴
라이더 서류 제출 플로우
신분증·차량등록증·보험증명서 3종
각 이미지 Storage 업로드
rider_documents 테이블 저장
미제출 시 배달 배정 차단
🚗
라이더 차량 유형 자동차 추가
motorcycle·scooter·bicycle에 car 추가
DB ALTER TYPE enum 적용
API·폼 ENUM 동기화
기존 라이더 데이터 호환 유지
🗺️
거리별 배달비 구역 시스템
delivery_zones 테이블 신설
반경 km 단위 구역 + 구역별 배달비
Haversine 공식 거리 계산
가게 상세 + 주문 API 연동
🚫
미승인 라이더 배달 차단
rider_is_approved NULL/false 체크
/api/rider/accept API 레벨 차단
라이더 레이아웃 심사중 배너 표시
승인 후 정상 플로우 자동 복원

## Slide 21
📅 2026. 07. 03 (Day 20)
🔐 3상태 승인 시스템 · 관리자 서류 심사 UI · 이미지 뷰어
✅
가게 3상태 승인 시스템
null=심사중, true=승인, false=반려
관리자 [승인] [반려] 버튼 쌍
is_approved NULL 기본값 적용
사장님에게 알림 자동 발송
🏍️
라이더 3상태 승인 시스템
rider_is_approved NULL/true/false
신규 라이더 null 상태로 시작
관리자 [승인] [반려] 처리
미승인 시 배달 자동 차단
🖼️
관리자 서류 이미지 뷰어
<dialog> showModal() top-layer 방식
z-index·overflow 충돌 없음
iOS PWA 뒤로가기 안전 유지
화면 탭 or Esc로 닫기
📊
관리자 가게 심사 UI
사업자등록증 이미지 표시
주소·카테고리·사장님 정보 표시
[승인][반려] 버튼 + 반려 사유 입력
심사 상태 배지 (심사중/승인/반려)
📋
관리자 라이더 심사 UI
신분증·차량등록증·보험증명서 뷰어
라이더 기본 정보 + 차량 유형 표시
[승인][반려] 버튼 쌍
서류 이미지 탭 → 전체화면 확대
🔒
역할 기반 접근 제어 강화
미승인 가게 공개 노출 차단
미승인 라이더 배달 배정 차단
심사중 라이더 전용 레이아웃 배너
승인 후 정상 플로우 자동 복원

## Slide 22
📅 2026. 07. 06 (Day 21)
🛵 배달 설정 대개편 — 배달비·서비스 반경·예상시간 거리 연동
🔔
사장님·라이더 알람 안정화
AudioContext 재정지 문제 해결
맑은 Web Audio 벨소리 복원
대시보드 알람 pendingCount 연동
Realtime 누락돼도 확실히 울림
🧮
배달비 미리보기 = 청구액 일치
resolveDeliveryFee 공용 헬퍼
주문 API·미리보기 API 단일 소스
장바구니 표시 = 실제 청구 배달비
불일치(예 32,500→31,500) 차단
📐
거리 할증 배달비 모델
구역 테이블 → 기본구간+비례 할증
초과 거리 정비례(10원 반올림)
예) 기본5km/2000·2km당1000
7km=3,000 · 10km=4,500원
🎯
서비스 반경 통합
노출 반경 = 배달 한계 일원화
사장님 1~20km 단일 설정
반경 내 노출 + 주문 가능
반경 밖 자동 배달 불가
⏱️
예상 시간 거리 연동
조리 시간 + 거리×(km당 이동)
5분 단위 반올림 자동 계산
장바구니 '예상 도착 약 N분'
거리별 시간 미리보기 제공
🗄️
DB 스키마 확장
stores 6개 컬럼 추가
delivery_base_km/surcharge_unit/fee
prep_time_min/travel_per_km_min
delivery_zones 방식 폐지

## Slide 23
🌐 Pi Network 연동 마스터 플랜
Pi Network × PICK PICK 통합 전략
📡 Pi Network 현황 (4/20)
✅ Open Network 가동 중
(2025.02.20 출시)
✅ Pi SDK 사용 가능
(U2A/A2U 결제, 로그인)
✅ KYC 완료 1,750만+
Fast Track KYC 지원
🧪 Pi DEX/AMM/토큰생성
Testnet 라이브
⏳ Protocol 23 (스마트컨트랙트)
출시 예정
💰 Pi 현재가격 ~$0.187
(2026.02 기준)
🏗️ 연동 아키텍처
▶ 기존 인프라 100% 유지
Vercel (Next.js) 그대로
Supabase DB 그대로
PICK 토큰 시스템 그대로
토스페이먼츠 그대로
▶ 추가되는 것
Pi SDK 스크립트 1줄 추가
Pi 로그인 버튼 (선택)
Pi 결제 옵션 추가
Pi 보상 지급 API
▶ Pi Browser = 그냥 브라우저
URL 열면 Vercel에서 서빙
Pi 노드 = 거래 검증만
🗓️ 지금 vs 나중
✅ Pi 로그인
SDK 제공 · Mainnet 가동
✅ U2A Pi 결제
유저 → 앱 결제
✅ A2U Pi 지급
라이더·리뷰 보상
✅ Testnet 앱 등록
개발/테스트 가능
⏳ PICK 온체인 토큰
Protocol 23 후
⏳ PICK↔Pi DEX 스왑
Mainnet 배포 후
⏳ 에코시스템 공개 등재
Pi Only 조건 검토

## Slide 24
🌐 Pi Network 연동 마스터 플랜
5단계 개발 시퀀스 (feature/pi-integration 브랜치)
STEP 1
사전 준비
Week 1 · 1~2일
• Pi Developer Portal 앱 2개 등록
• PICK PICK Dev (Testnet)
• PICK PICK (Mainnet)
• API Key 발급 → .env.local 저장
• Pi SDK 스크립트 layout.tsx 추가
• Pi Browser 감지 유틸 작성
STEP 2
Pi 로그인
Week 1 · 2~3일
• Pi.authenticate() 클라이언트 연동
• POST /api/auth/pi-login 서버 API
• GET /v2/me 로 uid 검증
• users 테이블 pi_uid 컬럼 활성화
• 기존 이메일 로그인과 병행 운영
• Pi Browser에서만 버튼 노출
STEP 3
U2A Pi 결제
Week 2 · 3~4일
• Pi.createPayment() 장바구니 연동
• POST /api/payments/pi/approve
• POST /api/payments/pi/complete
• orders 테이블 payment_pi_id 추가
• 원화 → Pi 환율 실시간 적용
• 결제 수단에 Pi 옵션 추가
STEP 4
A2U Pi 지급
Week 3 · 2~3일
• POST /api/payments/pi/payout
• 라이더 배달완료 → Pi 수익 지급
• 리뷰 작성 → Pi 보상 지급
• 친구 초대 → Pi 레퍼럴 보상
• 미완료 결제 주기적 확인 Cron
• rider_earnings Pi 수익 기록
STEP 5
PICK 온체인 토큰
추후 · Protocol 23 후
• Pi DEX/AMM Mainnet 배포 확인
• PICK 토큰 Pi 생태계 발행
• PICK/PI 유동성 풀 등록
• 기존 DB PICK → 온체인 마이그레이션
• 에코시스템 공개 등재 신청
• Pi Only 앱 별도 버전 검토
🌿 브랜치 전략: main (운영 유지) → feature/pi-integration (Pi 개발) → 테스트 완료 후 PR 머지 | Vercel 브랜치별 독립 URL 자동 생성

## Slide 25
✅ 완료된 기능 전체 목록 (Day 15 최신)
🔐 인증 / 사용자 관리
✓ 이메일 로그인/회원가입 + 지갑 자동생성
✓ 카카오 소셜 로그인 (비즈니스 인증 후 재추가)
✓ RBAC 미들웨어 (user/owner/rider/admin)
✓ 비밀번호 찾기·재설정 + 검색 히스토리
✓ 프로필 수정 + 다중 배달 주소 + 레퍼럴 재설계
🏠 사용자 탭 (4개) + UX
✓ 홈: 카테고리·검색(GIN)·인기가게·광고
✓ 지갑: 퍼플 재디자인 + Pi UI + 출석 Tap-to-Earn
✓ PICK주문: Realtime 추적 + 상세 + 재주문
✓ 알림 드로어 + 딥링크 + 자동 트리거
✓ MyPICK 초대 3버튼 (사용자·사장님·라이더)
🛒 가맹점 / 주문 플로우
✓ 가맹점 목록 (카테고리/전문검색 필터)
✓ 가맹점 상세 + 메뉴 옵션 + 리뷰(이미지)
✓ 쿠폰(3종) + PICK 할인 + 배달 메모
✓ PICK 결제 + 토스페이먼츠 카드 결제
✓ 주문 생성 → PICK 차감 → 완료 적립
👨‍🍳 사장님 기능
✓ 가게 등록·설정·쿠폰(KRW 입력)·영업시간
✓ 사진 리뷰 보상 설정 연동 (photo_review_reward_krw)
✓ 주문 관리: 수락 ETA + 거절 확인 팝업
✓ 매출 통계 대시보드 + 주간 차트
✓ 신규주문 TTS 알림 '픽픽 주문이 들어왔습니다'
✓ 신규 가맹점 초대 리워드 20,000 PICK
🛵 라이더 / PWA / 인프라
✓ 배달 수락 → PICK 자동 지급 + 위치 공유
✓ 라이더 5km 반경 필터링 + 거리순 정렬
✓ 10분 자동오프라인 Cron (매 5분 실행)
✓ calling_rider 상태 흐름 재설계 + 픽업완료 버튼
✓ 주문 pending 흐름 · 라이더 heartbeat · 조리완료 폴링
✓ 다중 가게 통합 조회 · Realtime storeIds 배열 지원
✓ 안드로이드 알람 Web Audio 선예약 (JS throttle 우회)
✓ FCM 푸시 알림 + 관리자 일괄 발송
✓ PWA 오프라인 캐싱 (Serwist) + Sentry 모니터링
π Pi Network 연동
✓ Pi SDK 앱 통합 (pi-sdk.js + types/pi.d.ts)
✓ Pi.init() + Pi.authenticate() + Pi.createPayment()
✓ 서버 API: /api/pi/approve · /api/pi/complete
✓ 개발자 체크리스트 10/10 완료
✓ Pi Ecosystem Listing 신청 진행 중
✓ /pi-test 전용 테스트 페이지
✓ /privacy · /terms · 브랜드 OG 이미지 생성
🛡️ DB / 보안 / 관리자
✓ DB 인덱스 30개+ (GIN 전문검색 포함)
✓ 운영 RLS 정책 + Storage 버킷 정책
✓ RLS 라이더 미배정 주문 조회 정책 추가
✓ 관리자 5탭: 통계·회원·가게·쿠폰·FCM 푸시
✓ 404·에러·로딩·스플래시 페이지
✓ 다크모드 + Tailwind dark: 클래스 전면 적용

## Slide 26
🚀 Phase 1~3 완성 · 다음 단계 로드맵
🎉 Phase 1~4 진입! 80개+ 기능 구현 · Pi SDK 연동 · 개발자 체크리스트 10/10 · Ecosystem Listing 신청
✅ Phase 1~3
인증 · 지갑 · 주문 플로우
이메일 로그인 (카카오 비즈니스 후 추가)
PICK 토큰 지갑 + 토스페이먼츠
Realtime 주문 추적 완성
사장님 · 라이더 · 관리자
사장님 주문/메뉴/정산/통계
라이더 수락/위치공유/수익
관리자 5탭 대시보드
PWA · 보안 · DB 최적화
Serwist 오프라인 캐싱
RLS + 인덱스 30개+ + FCM 푸시
Sentry + Storage 정책 완성
🟡 런칭 준비
Firebase 환경변수 ✅
API Key ~ App ID 완성
VAPID 키 완성
Admin SDK JSON 완성
카카오 API 키 확인
앱 키 → JavaScript 키 재확인
NEXT_PUBLIC_KAKAO_MAP_KEY 검증
Kakao Map 지도 표시 테스트
샘플 데이터 + 배포
실 가맹점 + 메뉴 데이터 추가
관리자 계정 role='admin' 설정
Vercel 프로덕션 배포 확인
⏳ Phase 4
Pi Network SDK 인증
Pi SDK 연동 (Mainnet 개방 후)
pi_uid / pi_username 필드 활성화
Pi 기반 로그인 플로우
Pi 코인 결제 연동
Pi 결제 API 연동
PICK ↔ Pi 토큰 전환
Pi 기반 정산 시스템
Pi 생태계 확장
Pi 마이닝 연동 혜택
Pi 홀더 전용 할인 쿠폰
Pi Network 커뮤니티 마케팅

## Slide 27
🗺️ 전체 개발 로드맵
Phase 1
MVP | 완료
완료 ✅
✅ 로그인/회원가입 (이메일 단독 · 카카오 추후)
✅ 홈 탭 + 전문검색(GIN) + 광고
✅ 지갑·주문·리뷰(이미지)·레퍼럴·알림
✅ 사장님 / 라이더 / 관리자 전체
✅ 쿠폰 (3종) + 토스페이먼츠 카드결제
✅ RBAC 미들웨어 + 운영 RLS
✅ DB 인덱스 30개+ 최적화
✅ FCM 푸시 알림 + 관리자 일괄 발송
Phase 2
완성도 | 완료 🎉
완료 ✅
✅ 다크모드 (Tailwind dark: 전면 적용)
✅ 다중 배달 주소 + 카카오 주소검색
✅ PICK 등급 적립 배율 적용
✅ 가맹점 광고·노출 시스템
✅ 주간 영업시간 표시 + 실사 이미지
✅ FCM 푸시 알림 완성
Phase 3
성장 | 완료 🎉
완료 ✅
✅ 토스페이먼츠 카드·간편결제
✅ PWA 오프라인 (Serwist 캐싱)
✅ 가맹점 광고 시스템
✅ Sentry 모니터링 설정
⏳ 카카오 소셜 로그인 (비즈니스 인증 후)
✅ 전문검색 GIN + RPC 함수
Phase 4
Pi 연동 | Mainnet 후
대기
⏳ Pi Network SDK 인증
⏳ Pi 코인 결제 연동
⏳ PICK ↔ Pi 토큰 전환
⏳ Pi 기반 정산 시스템